本科毕业论文（设计）资料

第二部分 过程管理资料

过程管理资料目录

- 毕业论文（设计）课题任务书

- 毕业论文（设计）开题报告

- 毕业论文（设计）中期报告

- 毕业论文（设计）指导教师评阅表

- 毕业论文（设计）评阅教师评阅表

- 毕业论文（设计）答辩及最终成绩评定表

- 毕业论文（设计）诚信检测报告

# 毕业论文（设计）课题任务书

学院：计算机与人工智能学院

| 学号 | 22403500215 | 姓名 | 罗广 |  | 班级 |  | 人工智能2202 |  | 导师 | 袁义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题目 | 基于API部署的智能领域聊天机器人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容及任务 | 课题采用大模型API、FAISS向量数据库、React/Vue.js、Python FastAPI等技术进行开发。主要内容如下： 1.需求分析与技术选型：通过问卷和访谈明确法律场景需求，对比选择合适的技术方案 2.数据处理与知识库构建：采集权威法律数据，构建向量知识库 3.RAG检索模块开发：设计法律场景专用排序规则，集成大模型API 4.多轮对话功能开发：实现上下文管理，开发响应式前端界面 5.合规设计与系统测试：添加法律声明和风险提示，进行多维度测试 6.系统部署与文档撰写：完成公网部署，撰写技术文档和毕业论文 课题任务 1.根据课题要求查阅相关论文，不少于50篇，其中英文文献不少于5篇 2.完成需求分析报告，明确法律场景下的功能需求和性能指标 3.掌握RAG技术、向量数据库、大模型API集成等核心技术 4.完成各模块的设计与开发，实现端到端的智能对话流程 5.进行系统测试与性能优化，确保系统稳定可靠 6.撰写毕业论文：撰写1万字以上的毕业论文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟达到的要求或技术指标 | 设计要求 1.完成基于API部署的智能法律聊天机器人的设计与开发 2.系统具备准确的法条检索和多轮对话能力 3.代码编写规范，完成各功能模块的实现与集成 4.系统界面友好，支持PC端和移动端访问 5.开题报告、毕业论文及相关文档书写规范，符合格式要求 技术指标 1.开发环境：Windows 10+/Ubuntu 18.04+，Python 3.8+ 2.开发工具：React/Vue.js、FastAPI、FAISS、大模型API 3.性能指标：RAG检索相似度准确率≥85%；多轮对话上下文连贯性≥90%；系统响应时间≤2秒；支持并发用户≥500人 4.数据要求：法律数据来源权威、分类准确；向量知识库支持定期更新；无效数据占比≤5% 5.合规要求：实现法条来源标注、法律声明、风险提示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进度安排 | 起止时间 |  |  | 工作内容 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025上期17-19周 |  |  | 企业/教师出题，学生选题，下达课题任务书 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025下期1-6周（10月19前） |  |  | 完成开题报告和开题答辩 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025下期7-10周 |  |  | 系统分析、设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025下期11-20周 |  |  | 系统实现 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025下期20周前（期末前） |  |  | 中期检查，提交中期报告 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026上期1-4周 |  |  | 毕业实习，提交毕业实习报告 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026上期5-11周 |  |  | 系统完善，论文撰写 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026上期12-13周 |  |  | 诚信检测，论文评审 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026上期14周 |  |  | 毕业答辩 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026上期15周 |  |  | 资料整理、上传及审核 |  |  |  |  |  |  |
| 主要参考资料 | [1] 张莉，王浩，陈阳，等。基于 RAG 技术的法律知识问答系统设计与实现 [J]. 计算机工程与应用，2023, 59 (12):189-196. [2] 李明亮，刘佳，赵伟，等。向量数据库在法律知识存储与检索中的应用研究 [J]. 情报工程，2022, 8 (4):78-87. [3] Wang Y, Li Z, Zhang H. Legal Question Answering System Based on Large Language Model API Integration [J]. Journal of Computational Science, 2024, 82:102156-102164. [4] 陈立明。法律信息系统开发与合规设计 [M]. 北京：电子工业出版社，2022:45-52, 103-110. [5] 赵敏，刘伟。大模型与知识工程在智能问答中的应用 [M]. 北京：清华大学出版社，2023:79-88, 121-128. [6] 刘思远. AI 技术在法律领域的实践与探索 [C]∥中国计算机学会。人工智能与法律应用学术论文集 (2023). 上海：上海交通大学出版社，2023:56-68. [7] Zhang L, Chen M, Yang J. Research on Multi-Turn Dialogue Optimization for Legal Question Answering [C]∥International Conference on Information Technology and Legal Systems. 2022:112-120. [8] 王宇。基于 API 的智能法律问答系统设计与实现 [D]. 北京：北京邮电大学，2022:32-40, 65-72. [9] 陈思远。法律领域向量知识库构建与检索优化研究 [D]. 上海：上海交通大学，2023:28-35, 58-65. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系／教研室意见 | 签名： 2025年9月30日 |  |  |  |  | 院主管领导意见 |  | 签名： 2025年10月19日 |  |  |